Universidad del Istmo · Campus Ixtepec

Ingeniería en Desarrollo de Software y Sistemas Inteligentes

Ingeniería de Software I (IDSSI-27) · Quinto semestre

Machote: Documento de Ingeniería del Proyecto – Fase 1

Sistema de Órdenes de Servicio y Citas · Servicio Automotriz Hermanos Ruiz, S.A. de C.V.

Equipo:  B (5 integrantes

Cliente: Servicio Automotriz Hermanos Ruiz

Producto: Sistema de Órdenes de Servicio y Citas

Versión del documento: v0.1· Fecha: 22/10/2026

Contenido

0. Cómo usar este machote

Portada

1. Información general del proyecto

2. Gestión del proyecto con Scrum

3. Visión y viabilidad del producto

4. Especificación de requisitos de software (SRS)

5. Plan de pruebas y trazabilidad

6. Modelos de análisis

7. Arquitectura y diseño

8. Diseño de la interfaz de usuario

9. Implementación del Release v0.1.0

10. Reporte final de pruebas e incidencias

11. Paquete de transferencia a la Fase 2

12. Retrospectiva del proyecto y contribución individual

13. Referencias

Anexos

Lista de verificación antes de entregar

# 0. Cómo usar este machote

Este documento es la plantilla del Documento de Ingeniería del Proyecto – Fase 1 que cada equipo entrega al profesor para su evaluación. Reúne en un solo archivo lo que el equipo produce durante los sprints 0 a 6 y que se encuentra en la carpeta docs/ del repositorio.

## 0.1 Reglas de uso

- Conserven la numeración y el orden de las secciones. Si una sección no aplica, déjenla con la leyenda "No aplica" y una justificación de una línea.

- Los recuadros grises marcados como "Instrucción" explican qué debe contener cada sección. Bórrenlos antes de entregar.

- El texto gris entre corchetes, como [Escriba aquí…], es un marcador: reemplácenlo por contenido propio.

- Las filas de ejemplo en las tablas solo muestran el formato; sustitúyanlas por los datos de su proyecto.

- Los diagramas se insertan como imágenes legibles y su archivo fuente (draw.io, PlantUML o Mermaid) queda en el repositorio. Cada diagrama lleva número, título y ruta de su fuente: Figura 4.2. Máquina de estados de Pedido. Fuente: docs/04-analisis/estados/pedido.puml.

- Cuando el contenido sea muy extenso (por ejemplo, las 35 historias de usuario o los 25 casos de prueba), el documento incluye la tabla resumen y el detalle completo puede quedar en un anexo o en el repositorio, con su enlace.

## 0.2 Entrega acumulativa

El documento crece sprint a sprint. En cada Sprint Review se entrega la versión vigente con las secciones correspondientes completas; el profesor evalúa solo las secciones del corte, pero puede pedir corregir las anteriores.

| Corte | Versión del documento | Secciones que deben estar completas | Evaluación en la que cuenta |
| --- | --- | --- | --- |
| Review 0 (sem. 5) | v0.1 | Portada, 1, 2.1– 2.4, 3 | Parcial 1 |
| Review 1 (sem. 7) | v0.2 | + 4.1– 4.5 (borrador), 4.6, 4.7 | Parcial 1 |
| Review 2 (sem. 9) | v1.0 (SRS firmado) | + 4 completa, 5.1–5.3, 2.5 | Parcial 2 |
| Review 3 (sem. 11) | v1.1 | + 6 | Parcial 3 |
| Review 4 (sem. 13) | v1.2 | + 7.1–7.5, 9.1–9.3 | Parcial 3 |
| Review 5 (sem. 15) | v1.3 | + 7.6–7.8, 8, 9.4 | Ordinaria |
| Demo final (sem. 16) | v2.0 (final de la Fase 1) | Todo el documento, incluidas 10, 11, 12, 13 y anexos | Ordinaria |

## 0.3 Formato de entrega

- Archivos: este documento en Word (.docx) y en PDF, en docs/entregas/ del repositorio, y la liga del PDF en la minuta de la Review.

- Nombre del archivo: IS1-Fase1-Equipo<A|B>-v<versión>.pdf, por ejemplo IS1-Fase1-EquipoA-v1.0.pdf.

- Formato: carta, márgenes de 2.5 cm, fuente de 11 puntos, encabezados numerados, numeración de páginas, figuras y tablas numeradas.

- Citas y referencias: formato APA 7. Toda norma, libro o dato de terceros se cita; las referencias deben ser verificables.

- Uso de IA: se declara en la sección 2.6. Cualquier integrante debe poder explicar cualquier parte del documento.

Si la versión del documento no coincide con lo que hay en el repositorio y en el tablero, el profesor toma como válido el repositorio.

# Portada

Instrucción: Llenen todos los campos. El nombre del producto lo elige el equipo y se mantiene durante el proyecto.

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Asignatura | Ingeniería de Software I (IDSSI-27) |
| Documento | Documento de Ingeniería del Proyecto – Fase 1 |
| Equipo | B (5 integrantes) |
| Cliente | Servicio Automotriz Hermanos Ruiz |
| Nombre del producto | Sistema de Órdenes de Servicio y Citas |
| Versión del documento | v0.1 |
| Fecha | 22/10/2026 |
| Repositorio | https://github.com/AyagDan/SistemaDeServiciosYCitas |

## Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor(es) | Descripción del cambio | Revisó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 22/10/2026 | Isis Yamilet Meléndez Hernández | Integración del avance al machote oficial del profesor. | Ángel Yael Avendaño Guzmán |

## Aprobación del cliente

No aplica

Esta sección no aplica para la versión v0.1 (Parcial 1) debido a que los hitos de firma formal del SRS y del Release v0.1.0 se evalúan y registran en la Review 2 y en la Demo Final, respectivamente.

| Hito | Resultado (aceptado / aceptado con observaciones / rechazado) | Observaciones | Firma del cliente | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SRS v1.0 (Review 2) |  |  |  |  |
| Release v0.1.0 (Demo final) |  |  |  |  |

# 1. Información general del proyecto

## 1.1 Integrantes y roles

| Nombre completo | Matrícula | Usuario GitHub | Rol(es) y sprints | Áreas principales de contribución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abdías Daniel Chávez Cruz | 0224170024 | adcc.wrh@gmail.com | Product Owner (S0–S6) Developer | [Requisitos, relación con el cliente…] |
| Ángel Yael Avendaño Guzmán | 0224170023 |  | Scrum master Developer |  |
| Dulce María Estudillo Rosado | 022470028 | rosadomar.qx@gmail.com | Product manager |  |
| Isis Alhelí González Maldonado |  | alhelig24@gmail.com |  |  |
| Isis Yamilet Meléndez Hernández | 0224170037 | isisyamiletmelendezher@gmail.com |  |  |

## 1.2 Enlaces del proyecto

| Recurso | Enlace |
| --- | --- |
| Repositorio | [URL] |
| Tablero (GitHub Projects / Jira) | [URL] |
| Prototipo de UI (Figma / Penpot) | [URL] |
| Ambiente de pruebas (staging) | [URL] (desde el Sprint 4) |
| Release v0.1.0 | [URL de GitHub Releases] |
| Canal de comunicación del equipo | [Nombre del canal] |

## 1.3 Resumen ejecutivo

Instrucción: Máximo media página, escrita para el cliente y sin jerga técnica: qué problema se resuelve, qué se entregó en la Fase 1, qué queda para la Fase 2 y cuál es el estado del producto. Esta sección se reescribe en cada versión.

[Escriba aquí el resumen ejecutivo.]

# 2. Gestión del proyecto con Scrum

## 2.1 Acuerdos de trabajo

Instrucción: Resumen de CONTRIBUTING.md: horarios y canal de comunicación, tiempo máximo de respuesta, cómo se toman las decisiones, convenciones de ramas y commits, y consecuencias por incumplimiento.

[Escriba aquí los acuerdos de trabajo.]

## 2.2 Definición de Listo (DoR) y Definición de Terminado (DoD)

Instrucción: Partan de la versión base del documento "Cronograma y entregables por sprint". Pueden hacerla más exigente, nunca más laxa. Registren los cambios por sprint.

| Definición de Listo | Definición de Terminado |
| --- | --- |
| ~ [Criterios] | ~ [Criterios] |

## 2.3 Resumen de sprints

Instrucción: Un renglón por sprint terminado. La velocidad es los puntos de historia terminados según la DoD, no los iniciados. Agreguen al final la gráfica de velocidad y, si la usan, la de quemado (burndown).

| Sprint | Fechas | Objetivo del sprint | ¿Se cumplió? (sí / parcial / no) | Puntos comprometidos | Puntos terminados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 |  |  |  | — | — |
| S1 |  |  |  |  |  |
| S2 |  |  |  |  |  |
| S3 |  |  |  |  |  |
| S4 |  |  |  |  |  |
| S5 |  |  |  |  |  |
| S6 |  |  |  |  |  |

### Evidencia de los eventos

Instrucción: Por sprint, la ruta a la minuta de la Review, a la retrospectiva y a los registros del Daily en el repositorio. Para cada retrospectiva, anoten las acciones de mejora y si se aplicaron en el siguiente sprint.

| Sprint | Minuta de Review | Retrospectiva | Acciones de mejora acordadas | ¿Se aplicaron? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 2.4 Registro de riesgos

Instrucción: Mínimo 8 riesgos desde el Sprint 0, actualizados en cada sprint. Probabilidad e impacto: alta / media / baja. Respuesta: evitar, mitigar, transferir o aceptar.

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Respuesta y responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Un integrante abandona el curso a mitad del semestre | Media | Alto | Mitigar: conocimiento compartido mediante revisión cruzada de PR; responsable: SM | Abierto |

## 2.5 Solicitudes de cambio

Instrucción: Registren todas las solicitudes de cambio del cliente, ya sea que se acepten o no. Lo que se evalúa es el análisis de impacto y la negociación, no aceptar todo.

| ID / issue | Fecha | Solicitud del cliente | Impacto (requisitos, modelos, pruebas, esfuerzo) | Decisión y justificación | Release |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-01 / #[n] |  |  |  | [Aceptada / rechazada / pospuesta a Fase 2] | [v0.1.0 / Fase 2] |

## 2.6 Declaración de uso de inteligencia artificial

Instrucción: Indiquen qué herramientas usaron, para qué partes y cómo verificaron el resultado. También se declara no usar IA. Nunca se ingresan datos personales reales.

| Herramienta | Sección o artefacto | Para qué se usó | Cómo se verificó | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 3. Visión y viabilidad del producto

## 3.1 Problema y contexto del cliente

Instrucción: Describan el negocio y el problema con las palabras del cliente, apoyándose en las entrevistas (citen la minuta). No copien el anteproyecto: deben aparecer hallazgos que solo se obtuvieron mediante preguntas.

[Escriba aquí el problema y su contexto.]

## 3.2 Objetivos del producto e indicadores

| Objetivo | Indicador | Situación actual | Meta | Cómo se medirá |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.3 Alcance

| Dentro del alcance de la Fase 1 | Dentro del alcance de la Fase 2 | Fuera de alcance |
| --- | --- | --- |
| ~ [Lista] | ~ [Lista] | ~ [Lista] |

## 3.4 Stakeholders

Instrucción: Incluyan a todos los usuarios del anteproyecto y a los que descubran. Agreguen el diagrama del mapa de poder/interés.

| Stakeholder | Rol en el negocio | Interés en el sistema | Poder / interés | Estrategia de participación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dueños del taller | Propietarios; deciden la inversión y aprueban el proyecto. | Reducir disputas por cobros, cuidar la rentabilidad y la reputación, y no pagar licencias. | Alto poder – alto interés | Gestionar de cerca mediante entrevistas y revisiones de avance en cada entrega, validación de requisitos y aprobación formal del alcance. |
| Gerente | Supervisa la operación y autoriza entregas a crédito a flotillas. | Consultar tableros de control, controlar saldos y autorizar créditos con respaldo. | Alto poder – alto interés | Gestionar de cerca mediante sesiones de definición de reglas de crédito y de reportes, y pruebas de aceptación de su flujo. |
| Recepcionista | Registra ingresos, confirma citas y atiende a clientes. | Reducir llamadas de seguimiento y tener el registro de recepción y fotografías en un solo lugar. | Bajo poder – alto interés | Mantener informada e involucrada, participando en las pruebas de usabilidad, capacitación y retroalimentación continua. |
| Jefe de mecánicos | Centraliza diagnóstico, cotización y asignación de bahías en la tableta. | Flujos cortos, botones grandes y operación sin conexión. | Alto poder – alto interés | Gestionar de cerca los prototipos en el entrono real (tableta, pruebas con manos sucias) y ajustes por iteración. |
| Mecánicos de bahía y de apoyo | Realizan reparaciones, inspecciones y cubrimientos de turnos. | Recibir órdenes claras y enfocarse en el trabajo físico | Bajo poder – alto interés | Mantener informado con capacitaciones breves y un canal para reportar dificultades. |
| Encargado de almacén | Controla requisiciones, proveedores, costos e inventario de consumibles. | Directorio de proveedores, registro de costos y fechas, y tickets de compra por orden | Bajo poder – alto interés | Mantener informado e involucrado mediante entrevistas sobre su flujo de compras y pruebas del módulo M6. |
| Clientes particulares | Dueños de autos, motocicletas y vehículos. | Ver el estado de su vehículo, autorizar presupuestos y recibir un cobro transparente | Bajo poder – alto interés | Mantener informado con las pruebas de usabilidad con algunos clientes y alguna encuesta breve de satisfacción al finalizar el servicio. |
| Clientes de flotillas empresariales | Empresas con vehículos que pueden recibir entrega a crédito. | Condiciones de crédito claras y seguimiento de varios vehículos | Poder medio – interés medio | Mantener satisfechos al definir con el gerente las reglas del crédito y validar el flujo con un representante. |
| Equipo de desarrollo | Diseñan, construyen y prueban la plataforma. | Entregar un sistema que cumpla los requisitos y la norma ISO/IEC 25010 | Alto poder – alto interés | Gestionar de cerca con reuniones periódicas, control de versiones y revisiones internas de calidad. |
| Docente evaluador | Revisa el documento y el producto en curso. | Que el proyecto cumpla los criterios y entregas del curso | Alto poder – alto interés | Mantener satisfecho entregando a tiempo, pidiendo asesoría en los avances y pidiendo aclaraciones de dudas. |

## 3.5 Proceso actual (as-is)

Instrucción: Diagrama de actividades del proceso tal como funciona hoy, con sus problemas señalados.

[Figura 3.1. Proceso actual. Fuente: ruta en el repositorio]

## 3.6 Estudio de viabilidad

Instrucción: Cada tipo de viabilidad con evidencia y una conclusión. La legal debe considerar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (DOF 20-03-2025): qué datos personales se tratarán, para qué finalidades y con qué medidas de seguridad.

| Tipo | Análisis y evidencia | Conclusión (viable / viable con condiciones / no viable) |
| --- | --- | --- |
| Técnica |  |  |
| Económica |  |  |
| Operativa |  |  |
| Legal |  |  |
| De calendario |  |  |

Conclusión general: [Escriba aquí si el proyecto es viable y bajo qué condiciones.]

# 4. Especificación de requisitos de software (SRS)

Instrucción: Estructura adaptada de ISO/IEC/IEEE 29148:2018. El SRS es lo que el cliente firma en la Review 2. Cada requisito tiene un identificador único que se utiliza para la trazabilidad.

## 4.1 Propósito, alcance y audiencia del SRS

[Escriba aquí.]

## 4.2 Glosario del dominio

Instrucción: Mínimo 25 términos (Equipo A) o 20 términos (Equipo B), con los nombres que usa el cliente. Los nombres de las clases del dominio (sección 6) deben salir de aquí.

| Término | Definición | Sinónimos que usa el cliente |
| --- | --- | --- |

## 4.3 Descripción general

### 4.3.1 Usuarios y sus características

| Tipo de usuario | Tareas principales | Experiencia tecnológica | Dispositivo y contexto de uso |
| --- | --- | --- | --- |

### 4.3.2 Restricciones, supuestos y dependencias

[Restricciones de presupuesto, tecnológicas, legales y de calendario; supuestos por validar; dependencias externas.]

## 4.4 Requisitos funcionales

Instrucción: Un requisito por renglón, redactado como "El sistema deberá…". Prioridad con MoSCoW. Cada requisito se vincula con las historias que lo implementan.

| ID | Requisito funcional | Módulo | Prioridad (MoSCoW) | Historias relacionadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | El sistema deberá permitir autenticar mediante credenciales seguras al personal del taller según su rol (Gerente, Recepcionista, Mecánico y Encargado de Almacén). | M1 – Autenticación y Seguridad | Must | HU-01, HU-02 |
| RF-02.1 | El sistema deberá permitir al cliente consultar el estado de su vehículo y autorizar cotizaciones mediante un enlace web seguro enviado por correo o mensaje, sin instalar aplicaciones. | M1 – Autenticación y Seguridad | Must |  |
| RF-02.2 | El sistema deberá de expirar el enlace del cliente de manera automática una vez que el vehículo sea entregado y saldado. | M1 – Autenticación y Seguridad | Should |  |
| RF-02.3 | El sistema deberá de permitir enviar el enlace del cliente también por mensaje. | M1 – Autenticación y Seguridad | Could |  |
| RF-03.1 | El sistema deberá registrar, buscar y actualizar la información de clientes y vehículos (placas, marca, modelo, año y VIN (opcional)). | M3 – Recepción E Historial Inicial | Must |  |
| RF-03.2 | El sistema deberá mantener el historial de servicios de cada vehículo, con fotografías de recepción, diagnósticos técnicos y garantías aplicables (30 días en mano de obra). | M7 – Portal del Cliente, Cobro y Gerencia | Should |  |
| RF-04 | El sistema deberá registrar en la recepción el kilometraje, el nivel de combustible y un checklist de carrocería, y exigir fotografías digitales del estado inicial de la unidad. | M3 – Recepción E Historial Inicial | Must |  |
| RF-05 | El sistema deberá permitir abrir órdenes de servicio asociadas a una de las 4 bahías y a un mecánico responsable, controlando los estados operativos del taller. | M5 – Taller, Bahías y Expediente Técnico | Must |  |
| RF-06 | El sistema deberá generar cotizaciones desglosadas (mano de obra y refacciones/insumos) con vigencia de 5 días naturales y requerir firma digital validada con un código enviado al correo del cliente, de forma remota o presencial. | M4 Cotización y Contratos 2FA | Must |  |
| RF-07 | El sistema deberá bloquear el avance del trabajo y exigir una nueva autorización con verificación cuando los trabajos adicionales incrementen el monto inicial en más de 10 %. | M4 Cotización y Contratos 2FA | Must |  |
| RF-08.1 | El sistema deberá permitir al mecánico solicitar piezas vinculadas a una orden de servicio. | M6 – Almacén y Refacciones | Should |  |
| RF-08.2 | El sistema deberá permitir al encargado de almacén mantener un directorio de proveedores locales (teléfonos o correos) y registrar costos y fechas de llegada de las piezas. | M6 – Almacén y Refacciones | Should |  |
| RF-08.3 | El sistema deberá de emitir un ticket e historial de compras asociado a cada orden de servicio. | M6 – Almacén y Refacciones | Could |  |
| RF-09 | El sistema deberá ofrecer una agenda digital por día y bahía, donde las citas solicitadas en línea quedan “Pendientes” hasta que la recepcionista verifique disponibilidad y las confirme manualmente | M2 – Citas y Solicitudes | Should |  |
| RF-10 | El sistema deberá impedir la entrega física del vehículo con saldo pendiente, a menos que el gerente autorice la entrega a crédito para vehículos de flotillas empresariales previamente registradas. | M7 – Portal del Cliente, Cobro y Gerencia | Must |  |

## 4.5 Historias de usuario (Product Backlog)

Instrucción: Mínimo 35 historias (Equipo A) o 30 historias (Equipo B). Las de prioridad Must incluyen al menos 2 criterios de aceptación en formato Dado-Cuando-Entonces y cumplen con INVEST. Incluyan aquí la tabla resumen y el detalle de las historias del flujo núcleo; el resto puede quedar en el tablero con su enlace. Agreguen la imagen del story map con el corte del release v0.1.0.

| ID / issue | Historia (Como… quiero… para…) | Prioridad | Puntos | Release | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 / #[n] | Como [rol], quiero [capacidad], para [beneficio] | Must | 3 | v0.1.0 | Terminada |

### Detalle de una historia (repetir por cada historia del flujo núcleo)

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID e issue |  |
| Historia | Como [rol], quiero [capacidad], para [beneficio] |
| Criterio de aceptación 1 | Dado [contexto], cuando [acción], entonces [resultado verificable] |
| Criterio de aceptación 2 | Dado…, cuando…, entonces… |
| Reglas de negocio | RN-… |
| Wireframe | [Enlace o figura] |
| Casos de prueba | CPA-… |

[Figura 4.1. Story map con el corte del release v0.1.0.]

## 4.6 Requisitos no funcionales

Instrucción: Mínimo 12 (Equipo A) o 10 (Equipo B), clasificados según las nueve características de ISO/IEC 25010:2023. Cada uno debe ser medible: con una métrica, un umbral y una forma de verificarlo. "El sistema será rápido" no se acepta.

| ID | Característica ISO/IEC 25010:2023 | Requisito | Métrica y umbral | Cómo se verificará |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Flexibilidad (instalabilidad y adaptabilidad) | El portal del cliente deberá ser una PWA responsiva que funcione en navegadores móviles iOS y Android sin instalar software ni conceder permisos especiales. | Funciona sin errores bloqueantes en las 2 últimas versiones de Safari (iOS) y Chrome (Android); 0 permisos solicitados al cliente; sin desplazamiento horizontal en anchos de 360 a 430 px. | Pruebas manuales en 2 móviles reales (iOS y Android) con una lista de verificación de las pantallas del cliente y revisión con las herramientas de desarrollo del navegador. |
| RNF-02 | Capacidad de interacción | La interfaz de la tableta del jefe de Mecánicos deberá tener botones grandes, alto contraste y controles táctiles adaptados al uso con manos sucias y en ambiente ruidoso. | Botones de al menos 48 × 48 px con separación mínima de 8 px; contraste de texto de al menos 7:1; al menos 95 % de aciertos en 20 toques con guantes de trabajo. | Auditoría con Lighthouse o axe DevTools (gratuitos), medición del contraste con un verificador y prueba en la tableta real con guantes. |
| RNF-03 | Capacidad de interacción | La interfaz de la tableta deberá ofrecer flujos de pocos pasos para las operaciones frecuentes del taller. | Asignar bahía, actualizar el estado de una orden y sellar un trabajo en máximo 4 toques y 30 s cada una. | Prueba de usabilidad cronometrada con al menos 3 usuarios (o compañeros que simulen el rol), repitiendo cada operación 3 veces. |
| RNF-04 | Seguridad (no repudio e integridad) | Toda autorización de presupuesto o de sobrecosto mayor al 10 % deberá registrar marca de tiempo y metadatos inalterables, incluida la dirección IP, para evitar disputas con el cliente. | 100 % de las autorizaciones guardan fecha y hora UTC, IP, identificador de orden y huella SHA-256 del documento; 100 % de los intentos de alterar un registro se detectan al verificar la huella. | Prueba con 20 autorizaciones, revisión de los registros guardados e intento de modificar directamente la base de datos para confirmar que la verificación lo detecta. |
| RNF-05 | Seguridad (confidencialidad y cumplimiento legal) | El manejo de datos personales deberá apegarse a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y usar solo datos ficticios en las pruebas. | 100 % de las conexiones con HTTPS (TLS 1.2 o superior); datos personales sensibles cifrados en reposo; aviso de privacidad visible en el 100 % de los formularios que capturan datos; 0 registros reales en el ambiente de pruebas. | Análisis con testssl.sh o SSL Labs, lista de verificación de la ley revisada por el equipo y revisión de los datos de prueba antes de cada entrega. |
| RNF-06 | Eficiencia de desempeño | El registro de recepción se deberá guardar de forma local con rapidez, aun sin conexión. | Guardar un registro con 5 fotografías en máximo 2 s (percentil 95) en la tableta o laptop del taller. | 20 repeticiones cronometradas con la herramienta de rendimiento del navegador, calculando el percentil 95. |
| RNF-07 | Mantenibilidad (modificabilidad) | El desarrollo deberá usar únicamente herramientas de código abierto, frameworks de uso libre (como FastAPI y Python) y planes educativos. | 100 % de las dependencias con licencia de código abierto o plan educativo vigente; costo de licenciamiento de $0 en esta fase. | Inventario de dependencias con herramientas de revisión de licencias (por ejemplo, pip-licenses) y registro de los planes educativos usados. |
| RNF-08 | Fiabilidad (tolerancia a fallos) | El personal interno deberá poder operar sin internet o sin energía eléctrica, con equipos en batería, bajo una arquitectura local con sincronización diferida. | Las 7 operaciones definidas (registro de entrada, checklist, fotografías, diagnósticos, asignación de bahías, consulta de proveedores y autorizaciones gerenciales) funcionan al 100 % durante al menos 4 h sin conexión; 0 datos perdidos. | Casos de prueba de las 7 operaciones con la red desconectada y un equipo con batería, comparando los registros al terminar. |
| RNF-09 | Fiabilidad (recuperabilidad) | Al restablecerse la conexión, el sistema deberá sincronizar automáticamente datos, archivos multimedia y registros de auditoría con la base de datos central, sin duplicados. | 100 % de los registros sincronizados, 0 duplicados y 0 pérdidas; 200 registros con 50 fotografías en máximo 5 min. | Crear 200 registros sin conexión, reconectar y comparar conteos y huellas con la base central; repetir 3 veces e interrumpir la conexión a mitad de una sincronización. |
| RNF-10 | Fiabilidad (tolerancia a fallos del cliente) | Ante una falla de conectividad durante la consulta de estatus o la autorización 2FA, la interfaz del cliente deberá informar el estado y reintentar automáticamente. | Mensaje de estado en máximo 3 s; reintento automático cada 30 s o menos hasta completar; 0 autorizaciones duplicadas o perdidas. | Cortar el servidor durante la consulta y durante el envío del código, cronometrar el mensaje y revisar la base de datos tras restablecer el servicio. |

## 4.7 Reglas de negocio y requisitos de dominio

Instrucción: Incluyan las reglas del anteproyecto y las descubiertas en las entrevistas, con la fuente de cada una.

| ID | Regla de negocio | Fuente (anteproyecto / entrevista con fecha) | Requisitos que afecta |
| --- | --- | --- | --- |

## 4.8 Requisitos de protección de datos personales

Instrucción: Qué datos personales se recaban, con qué finalidad, quién puede consultarlos y qué medidas de seguridad se aplicarán. Incluyan un borrador del aviso de privacidad.

[Escriba aquí.]

## 4.9 Casos de uso

CU-01 — Confirmación de cita web

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID y nombre | CU-01 Confirmación de cita web |
| Actor principal | Recepcionista |
| Actores secundarios | Cliente; servicio de correo electrónico. |
| Descripción breve | Permite revisar solicitudes de citas realizadas desde el sitio web, verificar la disponibilidad del taller y confirmar fecha, hora y bahía preliminar. El sistema actualiza el estado y notifica al cliente. |
| Precondiciones | 1. El cliente solicitó previamente una cita mediante el sitio web. 2. La solicitud está registrada y pendiente de revisión. 3. La recepcionista dispone de credenciales válidas. |
| Flujo principal | 1. La recepcionista inicia sesión desde la computadora de mostrador. 2. El sistema valida las credenciales y muestra el menú principal. 3. La recepcionista abre el módulo de Gestión de Citas. 4. El sistema muestra las solicitudes pendientes. 5. La recepcionista selecciona una solicitud y revisa los datos del cliente. 6. El sistema muestra la agenda y la disponibilidad de horarios y bahías. 7. La recepcionista verifica la disponibilidad y selecciona fecha, hora y bahía preliminar. 8. La recepcionista confirma la programación. 9. El sistema actualiza la cita a «Confirmada» y guarda la programación. 10. El sistema envía una notificación al cliente por correo electrónico. 11. El sistema informa a la recepcionista que la cita fue confirmada. |
| Flujos alternos | A1 (paso 7): Horario o fecha sin disponibilidad. El sistema muestra que no hay espacio y permite seleccionar una alternativa; recepción propone la nueva fecha u hora al cliente y continúa con la confirmación. A2 (paso 4): No hay solicitudes pendientes. El sistema informa que la bandeja está vacía y la recepcionista puede salir del módulo. |
| Flujos de excepción | E1 (paso 1): Credenciales incorrectas o cuenta bloqueada. El sistema rechaza el acceso; después de tres intentos fallidos consecutivos bloquea temporalmente la cuenta durante 15 minutos. E2 (paso 9): Error al guardar. El sistema informa que no fue posible actualizar la cita y conserva el estado anterior. E3 (paso 10): Fallo de correo. La cita permanece confirmada y el envío queda para seguimiento o reintento. |
| Postcondiciones | La cita queda registrada con estado «Confirmada» y con fecha y hora asignadas. El sistema conserva el resultado del envío de la notificación. |
| Reglas de negocio | RN-CIT-01: Solo se confirma una solicitud registrada. RN-CIT-02: La programación debe respetar la disponibilidad de horarios y bahías. RN-CIT-03: La cita confirmada debe contar con fecha y hora. RN-CIT-04: La notificación se envía al correo registrado. |
| Requisitos relacionados | RF-CIT-01: Consultar solicitudes web. RF-CIT-02: Consultar agenda y disponibilidad. RF-CIT-03: Confirmar y actualizar una cita. RF-CIT-04: Notificar al cliente. HU-REC-01: Como recepcionista, quiero confirmar citas para organizar la atención del taller. |

CU-02 — Recepción del vehículo y apertura de orden

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID y nombre | CU-02 Recepción del vehículo y apertura de orden |
| Actor principal | Recepcionista |
| Actores secundarios | Cliente. |
| Descripción breve | Registra la llegada del vehículo, verifica o captura los datos del cliente y del automóvil, documenta sus condiciones iniciales y abre una orden de servicio para dar seguimiento al trabajo. |
| Precondiciones | 1. El cliente se presenta físicamente en el taller con su vehículo. 2. La recepcionista tiene acceso autorizado al sistema. 3. El sistema permite registrar clientes, vehículos y órdenes. |
| Flujo principal | 1. La recepcionista inicia sesión o continúa con una sesión activa. 2. Accede al módulo de Registro de Cliente y Vehículo. 3. Busca al cliente por los datos disponibles. 4. El sistema muestra al cliente y sus vehículos registrados, si existen. 5. La recepcionista verifica o registra los datos del cliente y del vehículo: placas, marca, modelo y VIN. 6. Accede al módulo de Check-in y Registro de Entrada. 7. El sistema solicita los datos iniciales del vehículo. 8. La recepcionista registra kilometraje y nivel de combustible. 9. Completa la lista de inspección inicial, incluyendo herramientas y llanta de refacción, entre otros elementos definidos por el taller. 10. Toma o carga fotografías de la carrocería para documentar daños previos. 11. Revisa los datos y selecciona «Abrir Orden de Servicio». 12. El sistema valida los datos obligatorios y registra la orden con estado «Abierta». 13. El sistema genera un enlace seguro asociado a la orden para el cliente. 14. El sistema confirma la apertura de la orden. |
| Flujos alternos | A1 (paso 3): Cliente no registrado. La recepcionista captura sus datos y continúa con el registro del vehículo. A2 (paso 5): Vehículo no registrado. La recepcionista captura sus datos y lo vincula con el cliente. A3 (paso 10): No se observan daños visibles. La recepcionista registra el resultado de la inspección y continúa. |
| Flujos de excepción | E1 (paso 5): Datos obligatorios incompletos. El sistema identifica los campos faltantes y no permite guardar hasta completarlos. E2 (paso 5): Vehículo con orden previa abierta. Si las placas corresponden a una orden activa, el sistema muestra el folio y dirige a la orden existente para actualizarla o cerrarla antes de abrir otra. E3 (paso 10): Fotografía inválida o mayor a 10 MB. El sistema muestra un error de formato o tamaño y solicita seleccionar una imagen compatible o comprimida. E4 (paso 12): Error al abrir la orden. El sistema informa que la operación no se completó y no debe mostrar una orden como abierta si no fue guardada. |
| Postcondiciones | Quedan registrados el check-in y la orden de servicio en estado «Abierta»; el vehículo se asocia al cliente y se genera el enlace seguro correspondiente. |
| Reglas de negocio | RN-REC-01: Cada vehículo debe estar asociado con un cliente. RN-REC-02: Se registra kilometraje y nivel de combustible al ingreso. RN-REC-03: La inspección inicial documenta el estado del vehículo. RN-REC-04: La orden requiere los datos obligatorios completos. RN-REC-05: La orden tiene folio único y estado inicial «Abierta». RN-REC-06: El enlace seguro debe corresponder a la orden correcta. |
| Requisitos relacionados | RF-REC-01: Buscar y registrar clientes. RF-REC-02: Registrar y consultar vehículos. RF-REC-03: Registrar datos de entrada. RF-REC-04: Realizar inspección y adjuntar fotografías. RF-ORD-01: Abrir una orden de servicio. RF-ORD-02: Generar enlace seguro para el cliente. HU-REC-02: Como recepcionista, quiero registrar la entrada del vehículo y abrir una orden para dar seguimiento al servicio |

CU-03 — Firma de contrato presencial (2FA)

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID y nombre | CU-03 Firma de contrato presencial (2FA) |
| Actor principal | Recepcionista |
| Actores secundarios | Cliente; servicio de correo electrónico. |
| Descripción breve | Formaliza en el mostrador la autorización de una cotización técnica mediante un código de un solo uso enviado al correo registrado del cliente. |
| Precondiciones | 1. El jefe de mecánicos ya generó el diagnóstico y la cotización técnica. 2. La cotización está asociada a una orden y disponible para revisión. 3. El cliente decide autorizar de forma presencial. 4. El cliente tiene un correo registrado y accesible. 5. La recepcionista tiene acceso al sistema. |
| Flujo principal | 1. El clnte comunica que desea autorizar presencialmente la cotización. 2. La recepcionista abre el módulo de Firma de Contrato Presencial. 3. El sistema muestra las órdenes y cotizaciones pendientes de autorización. 4. La recepcionista selecciona la orden correspondiente. 5. El sistema muestra el desglose de la cotización. 6. El cliente revisa el alcance y el importe cotizado. 7. La recepcionista selecciona «Enviar Código 2FA». 8. El sistema genera un código de verificación y lo envía al correo registrado. 9. El cliente recibe el código y se lo proporciona a la recepcionista. 10. La recepcionista introduce los seis dígitos. 11. La recepcionista selecciona «Validar y Firmar». 12. El sistema comprueba que el código sea correcto, vigente y no utilizado. 13. El sistema registra la autorización y cambia la orden a «Autorizada». 14. El sistema muestra la confirmación de la operación. |
| Flujos alternos | A1 (paso 6): El cliente solicita aclaraciones. La recepcionista aclara la información disponible o consulta al jefe de mecánicos; después el cliente puede continuar o rechazar la cotización. A2 (paso 9): El cliente no recibe el código. Se verifica el correo y el estado del envío; si está habilitado, se reenvía el código. A3 (paso 10): Si el sistema lo permite, el cliente introduce personalmente el código. |
| Flujos de excepción | E1 (paso 8): Fallo de envío. El sistema informa que no pudo enviar el código y no permite autorizar hasta completar la verificación. E2 (paso 12): Código incorrecto o expirado tras cinco minutos. El sistema lo rechaza y permite introducir un código vigente o solicitar un reenvío. E3 (paso 12): Límite de intentos excedido. El sistema bloquea temporalmente la validación o exige iniciar nuevamente el proceso. E4 (paso 13): Error al registrar la autorización. La orden conserva el estado anterior hasta que se registre correctamente. E5: El cliente rechaza la cotización. La recepcionista registra el rechazo; la orden queda «Cancelada/Rechazada» y se coordina el cobro de revisión y la entrega del vehículo sin reparar, si aplica. |
| Postcondiciones | Si la validación tiene éxito, la autorización queda registrada y la orden cambia a «Autorizada». Si el cliente rechaza la cotización, se registra el rechazo y no continúa la reparación cotizada. |
| Reglas de negocio | RN-AUT-01: La cotización debe haberse generado y estar asociada a la orden. RN-AUT-02: El cliente debe revisar la cotización antes de autorizarla. RN-AUT-03: El código es de un solo uso y tiene vigencia definida de cinco minutos, según la especificación recibida. RN-AUT-04: Se rechazan códigos incorrectos, vencidos o ya utilizados. RN-AUT-05: La orden solo cambia a «Autorizada» después de validar y registrar la aceptación. |
| Requisitos relacionados | RF-AUT-01: Consultar y mostrar la cotización. RF-AUT-02: Generar y enviar código 2FA. RF-AUT-03: Validar el código. RF-AUT-04: Registrar la autorización o el rechazo. RF-AUT-05: Actualizar el estado de la orden. RF-SEG-01: Controlar vigencia e intentos del código. HU-REC-03: Como recepcionista, quiero formalizar la autorización presencial para dejar constancia de la aprobación del cliente. |

CU-04 — Cobro y entrega del vehículo

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID y nombre | CU-04 Cobro y entrega del vehículo |
| Actor principal | Recepcionista |
| Actores secundarios | Cliente; gerente (cuando se requiera autorización de crédito); sistema de registro de pagos. |
| Descripción breve | Registra el pago de la orden, emite el comprobante, entrega las llaves al cliente y cierra la orden de servicio cuando se cumplen las condiciones de salida. |
| Precondiciones | 1. El jefe de mecánicos marcó el trabajo como «Terminado» y el vehículo está listo para entrega. 2. Existe una orden de servicio registrada. 3. La recepcionista tiene permiso para realizar el cobro y registrar la entrega. |
| Flujo principal | 1. El cliente acude al taller a recoger su vehículo. 2. La recepcionista abre el módulo de Cobro y Entrega. 3. El sistema muestra el saldo pendiente de la orden. 4. La recepcionista verifica el importe, registra el pago y emite el comprobante. 5. La recepcionista entrega las llaves al cliente. 6. La recepcionista selecciona «Registrar Entrega». 7. El sistema guarda la orden en el Historial de Servicio del vehículo y cambia el estado a «Cerrada». 8. El sistema confirma el cierre de la orden. |
| Flujos alternos | A1: Entrega a crédito para flotilla empresarial. Si el vehículo pertenece a una flotilla y queda saldo pendiente, la recepcionista solicita autorización al gerente. Si el gerente autoriza, se continúa con el registro de entrega sin pago inmediato de contado (véase CU-13). A2: El cliente paga el saldo pendiente y se reanuda el proceso de cobro y entrega. |
| Flujos de excepción | E1: Saldo pendiente sin autorización de crédito. El sistema bloquea la entrega y muestra que se requiere liquidación completa o autorización expresa de Gerencia. E2: Sesión expirada por más de 30 minutos de inactividad. El sistema redirige al inicio de sesión y conserva el borrador del formulario de cobro; tras autenticarse, la recepcionista retoma el proceso. |
| Postcondiciones | La orden queda «Cerrada», el pago queda registrado, se emite un comprobante y la orden se conserva en el historial de servicio del vehículo. |
| Reglas de negocio | RN-COB-01: No se entrega un vehículo con saldo pendiente salvo autorización expresa de Gerencia para crédito de flotilla. RN-COB-02: El pago debe registrarse en el sistema y producir un comprobante. RN-COB-03: La orden se cierra después de registrar la entrega. RN-COB-04: El cierre debe quedar en el historial de servicio del vehículo. |
| Requisitos relacionados | RF-COB-01: Consultar saldo de la orden. RF-COB-02: Registrar pago y emitir comprobante. RF-COB-03: Registrar la entrega del vehículo. RF-COB-04: Actualizar orden a «Cerrada». RF-HIS-01: Guardar la orden en el historial de servicio. HU-REC-04: Como recepcionista, quiero cobrar y registrar la entrega para cerrar correctamente la orden. |

CU-05 — Diagnóstico, cotización técnica y asignación de trabajo

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID y nombre | CU-05 Diagnóstico, cotización técnica y asignación de trabajo |
| Actor principal | Jefe de Mecánicos (líder técnico) |
| Actores secundarios | Recepcionista; mecánico asignado; sistema de agenda de bahías. |
| Descripción breve | Permite inspeccionar técnicamente un vehículo con orden abierta, elaborar el diagnóstico y la cotización de mano de obra y refacciones, y asignar una bahía y un mecánico. |
| Precondiciones | 1. Existe una orden de servicio en estado «Abierta». 2. El jefe de mecánicos tiene acceso autorizado desde la tableta del taller. 3. Hay información suficiente para identificar la orden y el vehículo. |
| Flujo principal | 1. El jefe de mecánicos inicia sesión en la tableta del taller. 2. Revisa las órdenes abiertas y localiza el vehículo en el área de recepción. 3. Inspecciona físicamente el automóvil. 4. Abre el módulo de Diagnóstico y Cotización Técnica. 5. Registra el diagnóstico y desglosa la mano de obra estimada y las refacciones necesarias. 6. Consulta el Tablero de Bahías y Mecánicos. 7. Asigna la orden a una bahía disponible y a un mecánico de su equipo. 8. Selecciona «Guardar Diagnóstico». 9. El sistema guarda el diagnóstico y cambia la orden a «Diagnosticada». 10. El sistema deja disponible la cotización para que se gestione la autorización del cliente. |
| Flujos alternos | A1 (paso 7): Las cuatro bahías están ocupadas. El sistema muestra «Capacidad máxima alcanzada (4/4 bahías ocupadas)» y coloca la orden en la lista de espera; al liberarse una bahía, el jefe retoma la asignación. A2: La orden se diagnostica pero queda en espera de asignación hasta que exista capacidad disponible. |
| Flujos de excepción | E1: Credenciales incorrectas. El sistema rechaza el acceso y permite volver a intentar. E2: Pérdida de Wi‑Fi o sesión pausada al guardar. El sistema informa que no hay conexión o que la sesión se pausó, conserva una copia local si está disponible y solicita volver a iniciar sesión al restablecer la red. E3: Durante la reparación se detecta una falla adicional cuyo costo incrementa más del 10 % respecto de lo autorizado. El sistema detiene el avance, cambia la orden a «Pendiente de Re-cotización» y deshabilita nuevas requisiciones hasta obtener una nueva autorización mediante 2FA. |
| Postcondiciones | El diagnóstico y la cotización quedan guardados; la orden cambia a «Diagnosticada». La asignación queda establecida o la orden queda en lista de espera si todas las bahías están ocupadas. |
| Reglas de negocio | RN-DIA-01: El diagnóstico se registra sobre una orden existente en estado «Abierta». RN-DIA-02: La asignación física requiere una bahía disponible y un mecánico asignado. RN-DIA-03: El taller dispone de cuatro bahías; si todas están ocupadas, se utiliza lista de espera. RN-DIA-04: Un incremento superior al 10 % del costo autorizado requiere re-cotización y nueva autorización del cliente antes de solicitar refacciones adicionales. |
| Requisitos relacionados | RF-DIA-01: Consultar órdenes abiertas. RF-DIA-02: Capturar diagnóstico técnico. RF-DIA-03: Desglosar mano de obra y refacciones. RF-DIA-04: Consultar disponibilidad y asignar bahía/mecánico. RF-DIA-05: Guardar diagnóstico y actualizar estado. RF-DIA-06: Gestionar lista de espera y re-cotización. HU-JM-01: Como jefe de mecánicos, quiero diagnosticar y asignar trabajos para organizar la reparación. |

CU-06 — Requisición de refacciones

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID y nombre | CU-06 Requisición de refacciones |
| Actor principal | Jefe de Mecánicos (líder técnico) |
| Actores secundarios | Encargado de almacén; cliente (cuando se requiere nueva autorización). |
| Descripción breve | Registra y envía al almacén la solicitud de refacciones necesarias para ejecutar una reparación autorizada. |
| Precondiciones | 1. La orden está autorizada por el cliente. 2. La reparación se encuentra en proceso. 3. El jefe de mecánicos tiene acceso a la tableta y a la orden activa. |
| Flujo principal | 1. El jefe de mecánicos inicia sesión y abre el módulo de Requisición de Refacciones en la tableta. 2. Selecciona la orden de servicio activa. 3. Ingresa las refacciones requeridas para realizar el trabajo autorizado. 4. Revisa la lista de piezas solicitadas. 5. Selecciona «Enviar Solicitud a Almacén». 6. El sistema registra la requisición y notifica al encargado de almacén. 7. El encargado de almacén puede consultar la solicitud pendiente para atenderla. |
| Flujos alternos | A1: Si las piezas solicitadas corresponden a una re-cotización previamente autorizada por el cliente, el jefe registra la requisición adicional y continúa el flujo normal. |
| Flujos de excepción | E1: Se detecta durante la reparación una falla oculta que incrementa el costo en más del 10 % del importe autorizado. El sistema detiene la orden, la cambia a «Pendiente de Re-cotización» y deshabilita la solicitud de nuevas refacciones. El jefe prepara la cotización complementaria; tras una nueva autorización 2FA por Recepción o por la Web, puede volver a requisar. E2: Pérdida de conexión o sesión pausada al guardar. El sistema muestra el aviso correspondiente y, si está disponible, conserva una copia local para reintentar cuando se restablezca la conexión. |
| Postcondiciones | La requisición queda registrada y disponible para el encargado de almacén, que recibe una notificación. Si se requiere re-cotización, las nuevas piezas quedan bloqueadas hasta obtener autorización. |
| Reglas de negocio | RN-REF-01: La requisición ordinaria corresponde a una orden autorizada y en proceso de reparación. RN-REF-02: Las piezas adicionales asociadas a un aumento superior al 10 % requieren re-cotización y autorización 2FA. RN-REF-03: La solicitud enviada debe quedar asociada a la orden de servicio. |
| Requisitos relacionados | RF-REF-01: Seleccionar orden activa. RF-REF-02: Registrar refacciones requeridas. RF-REF-03: Enviar solicitud al almacén. RF-REF-04: Notificar al encargado de almacén. RF-REF-05: Bloquear solicitudes durante una re-cotización pendiente. HU-JM-02: Como jefe de mecánicos, quiero requisar refacciones para obtener las piezas necesarias para la reparación. |

CU-07 — Finalización de trabajo y sellado de historial

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID y nombre | CU-07 Finalización de trabajo y sellado de historial |
| Actor principal | Jefe de Mecánicos (líder técnico) |
| Actores secundarios | Mecánico asignado; cliente; servicio de notificaciones. |
| Descripción breve | Registra las notas técnicas finales, verifica que las tareas autorizadas estén completadas y finaliza el trabajo para habilitar la entrega del vehículo. |
| Precondiciones | 1. El mecánico asignado terminó físicamente las reparaciones. 2. La orden está en reparación y cuenta con diagnóstico y autorización del cliente. 3. El jefe de mecánicos tiene acceso al sistema desde la tableta. |
| Flujo principal | 1. El jefe de mecánicos inicia sesión en la tableta y supervisa el vehículo. 2. Abre el módulo de Cierre Técnico y Sellado de Historial. 3. Redacta las notas técnicas finales del trabajo realizado y verifica su correspondencia con lo autorizado por el cliente. 4. Marca las tareas realizadas como completadas. 5. Selecciona «Finalizar Trabajo». 6. El sistema valida el cierre técnico. 7. El sistema cambia el estado de la orden a «Lista para Entrega». 8. El sistema envía una notificación automática al cliente. |
| Flujos alternos | A1: Si faltan tareas por marcar, el jefe revisa el estado de las reparaciones, completa las tareas correspondientes y vuelve a intentar finalizar el trabajo. |
| Flujos de excepción | E1: El jefe intenta cerrar la orden con tareas autorizadas pendientes. El sistema muestra «Existen tareas autorizadas pendientes por marcar como concluidas» y no finaliza la orden. E2: La sesión se pausa o se pierde la conexión Wi‑Fi antes de guardar. El sistema informa el problema y permite reanudar el proceso tras recuperar conexión y autenticarse. |
| Postcondiciones | Las notas técnicas y las tareas completadas quedan registradas; la orden cambia a «Lista para Entrega» y se envía la notificación al cliente. |
| Reglas de negocio | RN-CIE-01: Solo se finaliza técnicamente una reparación concluida. RN-CIE-02: Las tareas completadas deben corresponder con lo autorizado por el cliente. RN-CIE-03: No se cambia la orden a «Lista para Entrega» si quedan tareas autorizadas pendientes. RN-CIE-04: La finalización genera una notificación al cliente. |
| Requisitos relacionados | RF-CIE-01: Registrar notas técnicas finales. RF-CIE-02: Marcar tareas completadas. RF-CIE-03: Validar cierre técnico. RF-CIE-04: Cambiar estado a «Lista para Entrega». RF-CIE-05: Notificar al cliente. HU-JM-03: Como jefe de mecánicos, quiero sellar el historial técnico para dejar constancia del trabajo realizado y habilitar la entrega. |

CU-08 — Atender solicitud de refacciones y registrar compra

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID y nombre | CU-08 Atender solicitud de refacciones y registrar compra |
| Actor principal | Encargado de Almacén |
| Actores secundarios | Jefe de Mecánicos; proveedor local; sistema de inventario. |
| Descripción breve | Atiende una solicitud de refacciones, contacta a un proveedor, registra la compra y el ticket, y actualiza la disponibilidad de las piezas para que continúe la reparación. |
| Precondiciones | 1. El jefe de mecánicos envió una solicitud de refacciones asociada a una orden. 2. El encargado de almacén tiene acceso a la computadora y al sistema. |
| Flujo principal | 1. El encargado de almacén inicia sesión en la computadora de almacén. 2. Abre Solicitudes Pendientes y selecciona el pedido recibido. 3. Consulta el Directorio de Proveedores Locales y localiza un proveedor. 4. Realiza la compra o pedido por teléfono o correo con el proveedor seleccionado. 5. Abre el módulo de Registro de Compra y Ticket. 6. Captura los costos de las piezas, el proveedor y la fecha de recepción. 7. Selecciona «Confirmar Compra y Generar Ticket». 8. El sistema genera el historial de compra, descuenta del inventario si aplica y marca la refacción como «Recibida». 9. El sistema deja la solicitud registrada para que el taller continúe la reparación. |
| Flujos alternos | A1: Si existe stock local disponible, el encargado puede registrar el surtido de las piezas correspondientes sin efectuar una nueva compra, actualizando el inventario y la solicitud según corresponda. |
| Flujos de excepción | E1: No hay existencia en almacén y ningún proveedor local tiene la pieza para entrega inmediata. El encargado selecciona «Sin disponibilidad de proveedor»; el sistema cambia la orden a «Detenida por Refacción» y avisa al jefe de mecánicos y al portal del cliente. Cuando se confirma la llegada de la pieza, el encargado registra el pedido y marca las piezas como recibidas. E2: Credenciales incorrectas o tres intentos fallidos. El sistema rechaza el acceso y bloquea temporalmente la cuenta conforme a la política descrita. E3: Cuenta abierta en otro dispositivo o sesión expirada. El sistema cierra la sesión anterior o informa que la sesión expiró. |
| Postcondiciones | La compra queda en el historial, el ticket se genera, el inventario se actualiza si aplica y las refacciones quedan marcadas como «Recibida»; si no hay disponibilidad, la orden queda «Detenida por Refacción». |
| Reglas de negocio | RN-ALM-01: Toda compra debe asociarse a la solicitud y a su orden de servicio. RN-ALM-02: Se registra el proveedor, los costos y la fecha de recepción. RN-ALM-03: El inventario solo se descuenta o actualiza según aplique al movimiento registrado. RN-ALM-04: La falta de pieza disponible debe comunicarse al taller y al portal del cliente. |
| Requisitos relacionados | RF-ALM-01: Consultar solicitudes pendientes. RF-ALM-02: Consultar directorio de proveedores. RF-ALM-03: Registrar compra y ticket. RF-ALM-04: Actualizar inventario cuando aplique. RF-ALM-05: Marcar refacciones recibidas o reportar falta de disponibilidad. HU-ALM-01: Como encargado de almacén, quiero atender solicitudes y registrar compras para suministrar las piezas necesarias. |

CU-09 — Solicitud de cita desde la web

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID y nombre | CU-09 Solicitud de cita desde la web |
| Actor principal | Cliente |
| Actores secundarios | Sistema web; recepcionista (revisa posteriormente la solicitud). |
| Descripción breve | Permite que el cliente solicite una cita en el sitio web público sin crear una cuenta ni iniciar sesión, proporcionando sus datos, los de su vehículo y el horario deseado. |
| Precondiciones | 1. El cliente puede acceder a la página web pública del taller. 2. El servicio web de solicitud de citas está disponible. |
| Flujo principal | 1. El cliente abre la pantalla de Solicitud de Cita desde el sitio web, sin registrarse ni introducir contraseña. 2. Llena sus datos personales y la información de su automóvil. 3. Selecciona la fecha y hora deseadas. 4. Revisa la información y selecciona «Solicitar Cita». 5. El sistema registra la solicitud como pendiente de revisión. 6. El sistema muestra un mensaje que indica que Recepción revisará la petición. |
| Flujos alternos | A1: Si la fecha u hora solicitada no tiene espacio disponible, Recepción revisa la solicitud y puede proponer al cliente un día u horario alternativo antes de confirmar la cita. |
| Flujos de excepción | E1: No se puede enviar o registrar la solicitud. El material proporcionado no especifica el mensaje ni el procedimiento concreto de recuperación; la solicitud no debe considerarse recibida hasta que el sistema confirme el registro. |
| Postcondiciones | La solicitud queda registrada para revisión de Recepción y el cliente recibe confirmación en pantalla de que su petición fue enviada. |
| Reglas de negocio | RN-WEB-01: El cliente puede solicitar la cita sin usuario ni contraseña. RN-WEB-02: La solicitud requiere datos del cliente, información del vehículo y fecha/hora deseadas. RN-WEB-03: Enviar una solicitud no equivale a confirmar la cita; Recepción debe revisarla. |
| Requisitos relacionados | RF-WEB-01: Mostrar formulario público de solicitud. RF-WEB-02: Capturar datos del cliente y del vehículo. RF-WEB-03: Capturar fecha y hora deseadas. RF-WEB-04: Registrar solicitud pendiente y mostrar confirmación. HU-CLI-01: Como cliente, quiero solicitar una cita en línea para pedir atención sin acudir previamente al taller. |

CU-10 — Consulta del estado del vehículo en vivo

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID y nombre | CU-10 Consulta del estado del vehículo en vivo |
| Actor principal | Cliente |
| Actores secundarios | Sistema web; servicio de generación y validación de enlaces seguros. |
| Descripción breve | Permite consultar el avance del automóvil desde un teléfono mediante un enlace seguro asociado a la orden, sin requerir usuario, contraseña ni descarga de una aplicación. |
| Precondiciones | 1. El vehículo fue recibido en el taller y cuenta con una orden de servicio. 2. El cliente recibió por correo o SMS el enlace seguro correspondiente. |
| Flujo principal | 1. El cliente abre desde su teléfono el enlace seguro recibido. 2. El sistema valida automáticamente el token incluido en el enlace. 3. El sistema muestra la pantalla de Seguimiento en Vivo. 4. El cliente visualiza la barra de progreso y el estado actual del vehículo. 5. El sistema presenta el avance disponible, que puede incluir Recepción, Diagnóstico, En Reparación y Listo. |
| Flujos alternos | A1: El cliente vuelve a abrir el mismo enlace vigente para consultar el estado actualizado de la orden. |
| Flujos de excepción | E1: El enlace ha expirado o el token fue alterado. El sistema bloquea el acceso y muestra: «Su enlace de acceso ha expirado o es inválido. Por favor, solicite un nuevo enlace de seguimiento a la recepción del taller». |
| Postcondiciones | El cliente visualiza el estado asociado a la orden si el token es válido. No se modifican los datos ni el estado de la orden mediante esta consulta. |
| Reglas de negocio | RN-SEG-01: El acceso del cliente se realiza mediante un token seguro, sin usuario ni contraseña. RN-SEG-02: Un enlace expirado o alterado no debe permitir consultar la información. RN-SEG-03: La información mostrada corresponde a la orden asociada al enlace. |
| Requisitos relacionados | RF-SEG-01: Generar y validar enlaces seguros. RF-SEG-02: Mostrar el seguimiento y el estado actual del vehículo. RF-SEG-03: Bloquear enlaces inválidos o expirados e indicar cómo solicitar uno nuevo. HU-CLI-02: Como cliente, quiero consultar el estado de mi vehículo en vivo para conocer el avance de la reparación. |

# CU-11 — Aprobación remota de cotización (2FA)

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID y nombre | CU-11 Aprobación remota de cotización (2FA) |
| Actor principal | Cliente |
| Actores secundarios | Recepcionista; servicio de correo electrónico; sistema web. |
| Descripción breve | Permite que el cliente revise y autorice a distancia la cotización técnica mediante un enlace seguro y un código 2FA de seis dígitos enviado por correo electrónico. |
| Precondiciones | 1. El vehículo ya fue diagnosticado. 2. La cotización fue enviada al cliente mediante un enlace seguro. 3. El enlace está vigente y asociado a la orden correcta. 4. El cliente puede acceder al correo registrado. |
| Flujo principal | 1. El cliente abre el enlace dinámico desde su teléfono. 2. El sistema valida el enlace y muestra el desglose de mano de obra y refacciones. 3. El cliente revisa los conceptos y el importe cotizado. 4. Presiona «Solicitar Código 2FA para Autorizar». 5. El sistema envía por correo un código de verificación de seis dígitos. 6. El cliente introduce el código en la página web. 7. Presiona «Aceptar y Autorizar». 8. El sistema valida el código y registra el monto, la fecha y la hora de la autorización. 9. El sistema cambia la orden a «Autorizada» y muestra el resultado. |
| Flujos alternos | A1 (paso 3): El cliente no está de acuerdo con el costo y selecciona «Rechazar Cotización». El sistema solicita confirmar el rechazo; tras la confirmación cambia la orden a «Cancelada/Rechazada», notifica a Recepción para coordinar la entrega del vehículo sin reparar y finaliza la sesión web. |
| Flujos de excepción | E1: Enlace expirado o token alterado. El sistema bloquea el acceso e indica al cliente que solicite un nuevo enlace a Recepción. E2 (paso 8): Código 2FA incorrecto o expirado después de cinco minutos. El sistema rechaza la autorización e indica que debe solicitarse un código nuevo. E3: El código no llega al correo. El material indica que el cliente debe solicitar un nuevo código; el flujo no concluye hasta que la verificación sea satisfactoria. |
| Postcondiciones | Si la autorización es válida, queda registrada la cotización aprobada y la orden pasa a «Autorizada». Si el cliente la rechaza, la orden queda «Cancelada/Rechazada» y Recepción recibe aviso para coordinar la entrega sin reparar. |
| Reglas de negocio | RN-REM-01: La cotización debe estar asociada a una orden diagnosticada. RN-REM-02: El enlace seguro debe ser vigente y válido. RN-REM-03: El código 2FA es de seis dígitos y su vigencia indicada es de cinco minutos. RN-REM-04: La orden solo se autoriza después de validar el código y registrar el consentimiento del cliente. RN-REM-05: El rechazo confirmado debe notificarse a Recepción. |
| Requisitos relacionados | RF-REM-01: Mostrar cotización por enlace seguro. RF-REM-02: Generar y enviar código 2FA. RF-REM-03: Validar código y registrar monto, fecha y hora. RF-REM-04: Actualizar estado a «Autorizada». RF-REM-05: Registrar rechazo y notificar a Recepción. HU-CLI-03: Como cliente, quiero aprobar o rechazar remotamente una cotización para decidir sobre la reparación sin acudir al taller. |

# CU-12 — Monitoreo global del taller y KPIs

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID y nombre | CU-12 Monitoreo global del taller y KPIs |
| Actor principal | Gerente (dueño) |
| Actores secundarios | Sistema de gestión del taller. |
| Descripción breve | Proporciona al gerente un tablero general para visualizar indicadores operativos y financieros del taller, incluyendo ocupación de bahías, órdenes abiertas, tiempos promedio e ingresos acumulados. |
| Precondiciones | 1. El gerente requiere revisar la operación general. 2. Cuenta con perfil gerencial y credenciales válidas. 3. Existen datos operativos registrados en el sistema. |
| Flujo principal | 1. El gerente inicia sesión en su computadora o teléfono con el perfil gerencial. 2. El sistema valida las credenciales y abre el Dashboard General de Control. 3. El gerente consulta la ocupación de las cuatro bahías. 4. El gerente visualiza las órdenes abiertas. 5. El gerente consulta los tiempos promedio de estancia. 6. El gerente visualiza los ingresos acumulados y los indicadores disponibles en tiempo real. |
| Flujos alternos | A1: El gerente consulta el tablero desde otro dispositivo autorizado y revisa los mismos indicadores según los permisos de su perfil. |
| Flujos de excepción | E1: Credenciales incorrectas u olvido de contraseña. El sistema muestra un error y permite iniciar el flujo de recuperación por correo y verificación de seguridad. E2: Cambio de red o inactividad. Para proteger la información operativa y financiera, el sistema requiere reautenticación mediante huella o contraseña, de acuerdo con el flujo descrito en el material. |
| Postcondiciones | El gerente visualiza los indicadores disponibles del taller. La consulta no modifica las órdenes ni los datos operativos. |
| Reglas de negocio | RN-GER-01: Solo un perfil gerencial autorizado puede consultar el Dashboard General de Control. RN-GER-02: Los indicadores mostrados deben basarse en los datos registrados en el sistema. RN-GER-03: Tras inactividad o cambio de red, el sistema puede exigir reautenticación para proteger la información. |
| Requisitos relacionados | RF-GER-01: Autenticar el perfil gerencial. RF-GER-02: Mostrar ocupación de bahías. RF-GER-03: Mostrar órdenes abiertas y tiempos promedio de estancia. RF-GER-04: Mostrar ingresos acumulados. RF-GER-05: Solicitar reautenticación ante condiciones de seguridad definidas. HU-GER-01: Como gerente, quiero monitorear los indicadores del taller para conocer su situación operativa y financiera. |

# CU-13 — Autorización de entrega a crédito (flotillas)

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID y nombre | CU-13 Autorización de entrega a crédito (flotillas) |
| Actor principal | Gerente (dueño) |
| Actores secundarios | Recepcionista; cliente empresarial/flotilla; sistema de control de crédito. |
| Descripción breve | Permite decidir si se libera a crédito un vehículo de una flotilla empresarial que terminó su reparación pero conserva saldo pendiente, con revisión de la línea de crédito de la empresa. |
| Precondiciones | 1. El vehículo de una flotilla empresarial terminó su reparación. 2. La orden conserva saldo pendiente. 3. Recepción solicitó autorización de crédito para liberar el vehículo. 4. El gerente tiene un perfil autorizado para aprobar excepciones. |
| Flujo principal | 1. La recepcionista solicita al gerente autorización de entrega a crédito. 2. El gerente inicia sesión y abre Aprobación de Créditos y Excepciones. 3. Selecciona la orden correspondiente a la flotilla empresarial. 4. El sistema muestra la información de la orden y la línea de crédito aprobada. 5. El gerente revisa la información de crédito y decide autorizar la entrega. 6. El gerente selecciona «Autorizar Entrega a Crédito». 7. El sistema registra la autorización y habilita a Recepción para entregar el vehículo sin pago inmediato de contado. |
| Flujos alternos | A1: La flotilla excede su límite autorizado o presenta facturas vencidas. El sistema muestra una alerta con el saldo vencido y pregunta si el gerente desea forzar la autorización bajo su responsabilidad. • Si acepta, el sistema registra la excepción gerencial y habilita la entrega. • Si rechaza, la entrega continúa bloqueada y se exige liquidar el saldo pendiente. |
| Flujos de excepción | E1: Credenciales gerenciales incorrectas o cuenta inaccesible. El gerente debe corregir los datos o recuperar la contraseña por correo antes de continuar. E2: El sistema detecta que la empresa excedió el límite de crédito. Si no existe autorización expresa del gerente, la entrega permanece bloqueada. |
| Postcondiciones | Si se autoriza, queda registrada la excepción de crédito y Recepción puede continuar con la entrega. Si se deniega, el vehículo no se libera hasta liquidar el saldo o conseguir autorización válida. |
| Reglas de negocio | RN-CRE-01: Esta excepción aplica a vehículos de flotillas empresariales. RN-CRE-02: Se debe revisar la línea de crédito antes de autorizar. RN-CRE-03: El gerente puede forzar una autorización con límite excedido bajo su responsabilidad, según el flujo definido. RN-CRE-04: Si el gerente rechaza la excepción, la entrega permanece bloqueada y se exige pago del saldo. |
| Requisitos relacionados | RF-CRE-01: Solicitar autorización gerencial de entrega a crédito. RF-CRE-02: Consultar orden y línea de crédito de flotilla. RF-CRE-03: Detectar límite de crédito excedido y mostrar alerta. RF-CRE-04: Registrar aprobación o rechazo gerencial. RF-CRE-05: Habilitar o bloquear la entrega según el resultado. HU-GER-02: Como gerente, quiero aprobar o denegar excepciones de crédito para controlar el riesgo de liberar vehículos con saldo pendiente. |

# Anexo A. Flujos transversales de autenticación y sesión

Estos flujos se presentan como apoyo transversal de seguridad, no como casos de uso de negocio adicionales a los 13 anteriores. Los comportamientos se transcriben y ordenan a partir del material entregado.

# FT-01 — Autenticación y sesión de Recepcionista

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Actor / flujo | Actor: Recepcionista Precondición: la recepcionista intenta acceder desde la computadora de mostrador. Flujo normal: ingresa usuario/correo y contraseña; el sistema valida los datos y muestra la pantalla principal de Recepción. Excepciones: (1) Credenciales incorrectas: muestra «Usuario o contraseña incorrectos. Intentos restantes: 2». (2) Tres intentos fallidos consecutivos: bloquea la cuenta por 15 minutos y muestra aviso de bloqueo. (3) Recuperación: solicita correo corporativo; si no existe muestra «Correo no registrado»; si existe, envía enlace/token válido por 15 minutos; la recepcionista restablece la contraseña y vuelve al login. (4) Más de 30 minutos de inactividad: expira la sesión, guarda el borrador del formulario actual, redirige al login y muestra aviso de sesión expirada. |

# FT-02 — Autenticación y sesión del Jefe de Mecánicos

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Actor / flujo | Actor: Jefe de Mecánicos Precondición: el jefe intenta acceder desde la tableta del taller. Flujo normal: introduce usuario y contraseña y accede al tablero del taller. Excepciones: (1) Error de captura o credenciales: se rechaza el acceso y se permite reintentar. (2) Recuperación: ingresa el correo, recibe un token de restablecimiento, crea una nueva contraseña y vuelve al login. (3) Pérdida de Wi‑Fi o cierre por inactividad durante el guardado: muestra «Sin conexión / Sesión pausada. Se guardó una copia local. Vuelva a iniciar sesión al restablecer la red». |

# FT-03 — Autenticación y sesión del Encargado de Almacén

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Actor / flujo | Actor: Encargado de Almacén Precondición: el almacenista intenta acceder a la terminal de inventarios. Flujo normal: introduce credenciales y accede a la pantalla de solicitudes. Excepciones: (1) Tres contraseñas fallidas: bloqueo temporal y notificación al gerente/sistema. (2) Recuperación por correo corporativo y restablecimiento de contraseña. (3) Inicio en dos computadoras o expiración de sesión por inactividad: el sistema cierra la sesión anterior y muestra «Se ha iniciado sesión en otro dispositivo o la sesión ha expirado». |

# Anexo A. Flujos transversales (continuación)

# FT-04 — Acceso del Cliente mediante enlace seguro y token

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Actor / flujo | Actor: Cliente Precondición: el cliente intenta consultar el estado del vehículo o autorizar una cotización desde el celular. No requiere usuario ni contraseña: la validación se realiza con el token del enlace único. Excepción: enlace expirado (por ejemplo, la vigencia indicada de cinco días para cotización) o token alterado. El sistema bloquea el acceso e indica: «Su enlace de acceso ha expirado o es inválido. Por favor, solicite un nuevo enlace de seguimiento a la recepción del taller». Excepción 2FA: código incorrecto o expirado después de cinco minutos. El sistema rechaza la autorización y solicita un nuevo código. El cliente también puede rechazar expresamente la cotización; tras confirmar, el sistema cambia la orden a «Cancelada/Rechazada», notifica a Recepción y finaliza la sesión web. |

# FT-05 — Autenticación y sesión del Gerente

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Actor / flujo | Actor: Gerente (dueño) Precondición: el gerente intenta ingresar al dashboard desde su laptop o celular. Flujo normal: inicia sesión con sus credenciales y accede al Dashboard General. Excepciones: (1) Credenciales olvidadas o incorrectas: puede recuperar la cuenta mediante correo personal/gerencial, completar la verificación de seguridad, cambiar la contraseña y volver a iniciar sesión. (2) Cambio de red Wi‑Fi o inactividad: el sistema exige reautenticación mediante huella o contraseña para proteger métricas financieras y operativas. |

## 4.10 Prototipos de baja fidelidad

Instrucción: Wireframes de todas las pantallas del flujo núcleo, cada uno con la historia o el caso de uso que representa.

[Figuras 4.x. Wireframes.]

## 4.11 Validación de requisitos con el cliente

Instrucción: Resumen de las sesiones de validación: qué se mostró, qué cambió y qué acordó el cliente. Incluyan los defectos de documentación que reportó el otro equipo en la revisión cruzada y cómo se atendieron.

| Fecha | Técnica (recorrido, prototipo, revisión) | Hallazgos | Cambios acordados |
| --- | --- | --- | --- |

# 5. Plan de pruebas y trazabilidad

## 5.1 Plan de pruebas

Instrucción: Estructura adaptada de ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021.

| Apartado | Contenido |
| --- | --- |
| Alcance | [Qué se prueba y qué no en la Fase 1] |
| Niveles de prueba | [Unitarias, integración, sistema, aceptación] |
| Enfoque | [Manual / automatizado; herramientas] |
| Entornos | [Local, CI, staging; datos ficticios] |
| Criterios de entrada |  |
| Criterios de salida | [Por ejemplo: 0 defectos S1/S2 abiertos] |
| Roles | [QA Lead, developers, equipo contrario, cliente] |
| Riesgos de las pruebas |  |
| Calendario | [Por sprint] |

## 5.2 Casos de prueba de aceptación

Instrucción: Mínimo 25 casos (Equipo A) o 20 (Equipo B), cada uno vinculado a una historia o caso de uso. Incluyan casos de flujos alternos, valores límite y control de acceso por rol. La columna de resultado se llena al ejecutarlos (sección 10).

| ID | Historia / CU | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Resultado (Pasa / Falla / Bloqueado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPA-01 | HU-… |  | 1. … 2. … |  |  |

## 5.3 Matriz de trazabilidad

Instrucción: Ningún requisito Must puede quedar sin historia ni caso de prueba. Se actualiza en cada versión y en el Sprint 6 incluye el resultado de las pruebas.

| Requisito | Historias | Caso de uso | Casos de prueba | Componente / módulo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | HU-01, HU-02 | CU-01 | CPA-01, CPA-02 | [Paquete o clase] | [Pasa] |

# 6. Modelos de análisis

Instrucción: Todos los modelos deben ser consistentes con el glosario y el SRS. Notación UML 2.5.1. Cada figura debe tener número, título y ruta de su archivo fuente.

## 6.1 Diagramas de flujo de datos

Instrucción: Nivel de contexto, nivel 0 y nivel 1 de un proceso principal. Los flujos deben estar equilibrados entre niveles.

[Figuras 6.1 a 6.3.]

## 6.2 Modelo de datos

Instrucción: Diagrama entidad-relación normalizado al menos a 3FN, y diccionario de datos.

[Figura 6.4. Modelo entidad-relación.]

| Entidad | Atributo | Tipo | Nulo | Restricciones (PK, FK, único, rango) | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 6.3 Diagrama de clases del dominio

Instrucción: Mínimo 14 clases (Equipo A) o 12 (Equipo B), con atributos, asociaciones y multiplicidades. Sin métodos de implementación ni clases técnicas (como controladores o repositorios).

[Figura 6.5.]

## 6.4 Diagrama de objetos

Instrucción: Instantánea con datos ficticios realistas que valide un escenario del flujo núcleo.

[Figura 6.6.]

## 6.5 Diagramas de estados

Instrucción: Equipo A: como mínimo Pedido y Entrega. Equipo B: como mínimo Orden de servicio y Cotización. Cada transición indica un evento, una condición y un rol autorizado.

[Figuras 6.7 y 6.8.]

| Estado origen | Evento | Condición | Estado destino | Rol autorizado |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 6.6 Diagramas de actividades (to-be)

Instrucción: Al menos dos procesos clave cómo funcionarán con el sistema, con carriles por rol.

[Figuras 6.9 y 6.10.]

# 7. Arquitectura y diseño

## 7.1 Estilo arquitectónico

Instrucción: Expliquen el estilo elegido (capas, MVC, cliente-servidor con API…) y cómo atiende al menos 4 requisitos no funcionales de la sección 4.6.

| RNF | Decisión de arquitectura que lo atiende |
| --- | --- |

## 7.2 Diagramas C4

Instrucción: Contexto, Contenedores y Componentes de al menos un contenedor.

[Figuras 7.1 a 7.3.]

## 7.3 Registros de decisiones de arquitectura (ADR)

Instrucción: Mínimo 4 ADR: estilo arquitectónico, pila tecnológica, base de datos y hospedaje. Equipo A: un ADR adicional sobre el soporte sin conexión. Equipo B: un ADR adicional sobre el almacenamiento de fotos y el acceso del cliente mediante un enlace seguro. Cada ADR evalúa al menos dos alternativas.

### Plantilla de ADR (repetir por cada decisión)

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID y título | ADR-001 [Decisión] |
| Fecha y estado | [Propuesto / aceptado / reemplazado por ADR-…] |
| Contexto | [Qué problema o fuerza obliga a decidir] |
| Alternativas evaluadas | 1. … 2. … |
| Decisión |  |
| Consecuencias | [Positivas y negativas; qué se vuelve más fácil o más difícil] |
| RNF relacionados | RNF-… |

## 7.4 Diagramas de artefactos y de despliegue

Instrucción: Deben reflejar el ambiente de pruebas real: nodos, artefactos instalados y protocolos de comunicación.

[Figuras 7.4 y 7.5.]

## 7.5 Diagrama de paquetes

Instrucción: Organización de módulos y sus dependencias, sin dependencias circulares.

[Figura 7.6.]

## 7.6 Diagramas de clases de la solución

Instrucción: Clases del flujo del núcleo tal como existen en el código (controladores, servicios, repositorios, entidades). Deben coincidir con el repositorio.

[Figura 7.7.]

## 7.7 Diagramas de secuencia

Instrucción: Mínimo 4, incluido el escenario principal del flujo del núcleo.

[Figuras 7.8 a 7.11.]

## 7.8 Diagrama de comunicación

Instrucción: Al menos uno.

[Figura 7.12.]

# 8. Diseño de la interfaz de usuario

## 8.1 Prototipo de alta fidelidad

Instrucción: Enlace al prototipo navegable y capturas del flujo principal y de dos flujos adicionales. Expliquen las decisiones de diseño según el contexto de uso de cada tipo de usuario (dispositivo, conectividad, experiencia).

[Enlace y figuras.]

## 8.2 Accesibilidad

Instrucción: Qué criterios de WCAG 2.2 se consideraron (contraste, tamaño de objetivos táctiles, textos alternativos, navegación por teclado) y cómo se verificaron.

[Escriba aquí.]

## 8.3 Evaluación heurística recibida

Instrucción: Hallazgos que reportó el otro equipo con las 10 heurísticas de Nielsen, y cómo se atendieron.

| Issue | Heurística | Hallazgo | Severidad | Acción tomada |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 8.4 Prueba con usuarios y SUS

Instrucción: Prueba con 3 a 5 personas ajenas al equipo: tareas que realizaron, problemas observados, puntaje promedio del SUS con su cálculo y cambios derivados.

| Participante (perfil, sin nombre) | Tarea | ¿La completó? | Tiempo | Problemas observados | Puntaje SUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Puntaje SUS promedio: [ ] · Cambios realizados a partir de la prueba: [ ]

# 9. Implementación del Release v0.1.0

## 9.1 Pila tecnológica

| Capa | Tecnología y versión | ADR que la justifica |
| --- | --- | --- |
| Interfaz |  |  |
| Lógica de negocio / API |  |  |
| Base de datos |  |  |
| Hospedaje del ambiente de pruebas |  |  |
| Integración continua |  |  |

## 9.2 Instrucciones de instalación y ejecución

Instrucción: Pasos para que una persona ajena al equipo instale y ejecute el sistema localmente siguiendo el README. Incluyan cómo cargar los datos de prueba ficticios.

[Escriba aquí o indique la sección del README.]

## 9.3 Integración continua y flujo de trabajo

Instrucción: Qué ejecuta el pipeline (compilación, linter, pruebas), reglas de protección de main y estadísticas del repositorio: número de pull requests fusionados y revisados.

[Escriba aquí y agregue una captura de pantalla de una ejecución exitosa.]

## 9.4 Evidencia del flujo núcleo

Instrucción: Capturas paso a paso del flujo del núcleo funcionando en el ambiente de pruebas (no en local), con datos ficticios. Equipo A: registro de pedido, cálculo del total por tipo de cliente y consulta de la producción requerida. Equipo B: apertura de orden con checklist, diagnóstico, cotización con autorización registrada y lista de órdenes abiertas.

[Figuras 9.x.]

# 10. Reporte final de pruebas e incidencias

## 10.1 Resultado de los casos de prueba

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Casos de prueba diseñados |  |
| Casos ejecutados |  |
| Pasan |  |
| Fallan |  |
| Bloqueados |  |
| Pruebas unitarias automatizadas (número y resultado en CI) |  |

## 10.2 Incidencias

Instrucción: Incluyan las de todos los orígenes: internas, QA cruzado y cliente. El tiempo de atención se mide desde que se registró hasta que se cerró.

| Severidad | Registradas | Cerradas | Rechazadas (con justificación) | Abiertas | Tiempo promedio de atención |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 |  |  |  |  |  |
| S2 |  |  |  |  |  |
| S3 |  |  |  |  |  |
| S4 |  |  |  |  |  |

## 10.3 Defectos conocidos que pasan a la Fase 2

| Issue | Descripción | Severidad | Prioridad | Motivo por el que no se corrigió |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 10.4 QA cruzado realizado al otro equipo

Instrucción: Resumen de los casos ejecutados en el sistema del otro equipo, los defectos reportados y las correcciones verificadas en la ronda 2.

[Escriba aquí.]

# 11. Paquete de transferencia a la Fase 2

Instrucción: Lo necesario para que un equipo, incluso uno distinto, continúe el proyecto de Ingeniería de Software II.

| Apartado | Contenido |
| --- | --- |
| Backlog restante priorizado | [Enlace y resumen por módulo] |
| Deuda técnica conocida |  |
| Riesgos abiertos |  |
| Decisiones pendientes con el cliente |  |
| Accesos y configuración | [Qué cuentas y servicios existen; nunca contraseñas en el documento] |
| Recomendaciones |  |

# 12. Retrospectiva del proyecto y contribución individual

## 12.1 Retrospectiva del proyecto

| ¿Qué funcionó bien? | ¿Qué no funcionó? | ¿Qué haríamos distinto en la Fase 2? |
| --- | --- | --- |
| ~ [ ] | ~ [ ] | ~ [ ] |

## 12.2 Contribución individual

Instrucción: Cada integrante describe, con sus propias palabras, su aporte y enlaza la evidencia. El profesor lo contrasta con el repositorio, el tablero y la coevaluación; esta última se entrega por separado en un formulario privado.

| Integrante | Principales aportes | Evidencia (issues, PR, documentos) | Revisiones de código o documentos hechas a otros |
| --- | --- | --- | --- |

# 13. Referencias

Instrucción: Formato APA 7, en orden alfabético. Solo fuentes que realmente consultaron y que se pueden verificar. Como mínimo deben aparecer las normas y guías que usaron:

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. https://scrumguides.org/

ISO/IEC/IEEE. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. ISO.

ISO/IEC. (2023). ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — SQuaRE — Product quality model. ISO.

ISO/IEC/IEEE. (2021). ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test documentation. ISO.

Object Management Group. (2017). OMG Unified Modeling Language, Version 2.5.1. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

[Agreguen aquí el resto de sus referencias.]

# Anexos

Instrucción: Numeren los anexos con letras. Contenido mínimo:

- Anexo A. Guiones y minutas de las entrevistas con el cliente (mínimo 20 preguntas en el guion inicial).

- Anexo B. Minutas de las Sprint Reviews con aceptaciones y rechazos del cliente.

- Anexo C. Detalle completo de las historias de usuario y los casos de prueba, si no caben en el cuerpo.

- Anexo D. Manual breve de uso del flujo del núcleo (Equipo A: para la auxiliar de oficina; Equipo B: para la recepcionista).

- Anexo E. Aviso de privacidad (borrador).

# Lista de verificación antes de entregar

Instrucción: Revísenla en equipo antes de cada entrega. Bórrenla del documento final o déjenla marcada como evidencia de revisión.

| ✓ | Verificación |
| --- | --- |
| ☐ | Se borraron todas las instrucciones y los marcadores entre corchetes. |
| ☐ | La portada, el control de versiones y los enlaces están actualizados. |
| ☐ | Las secciones del corte están completas según la tabla 0.2. |
| ☐ | Se alcanzan los mínimos de su equipo: historias, RNF, glosario, casos de uso, casos de prueba, clases del dominio, ADR, secuencias y riesgos. |
| ☐ | Todo requisito no funcional tiene una métrica y un umbral. |
| ☐ | La matriz de trazabilidad no tiene requisitos Must con historia ni caso de prueba. |
| ☐ | Los nombres del glosario, del SRS, de los modelos y del código coinciden. |
| ☐ | Cada figura tiene número, título, es legible y su archivo fuente está en el repositorio. |
| ☐ | Las solicitudes de cambio y las incidencias están registradas junto con su decisión. |
| ☐ | Se declaró el uso de IA. |
| ☐ | No hay datos personales reales ni contraseñas en el documento ni en el repositorio. |
| ☐ | Las referencias están en formato APA 7 y son verificables. |
| ☐ | El PDF y el .docx están en docs/entregas/ con el nombre correcto. |
| ☐ | Otro integrante, distinto del autor principal, revisó el documento completo. |